เอกสารหมายเลข       ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด……………………………………………….โทร. …………………………………………

ที่   ……..………………………….                        วันที่   ………………………………………………………..……………

เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้าง………….……………………………………………………..

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัด..............................................

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. …………………  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด……………………………………

ได้รับงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง………………………………………………

……………………………………………………………. จำนวน……………………..รายการ   ที่…………………………………………

………………………………………………..………………………………  ภายในวงเงิน……………………………….…………….บาท   ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 แจ้งโดยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/ว 199  ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2544  กำหนดให้หน่วยงานที่จะมีการก่อสร้างประกาศราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้ในประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาจ้างทุกครั้ง จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางของงานจ้างเหมาดังกล่าว  สำหรับดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบด้วย

(1) นาย………………………………………………………………………………………………………………	    ประธานกรรมการ

(2) นาย………………………………………………………………………………………………………………	    กรรมการ

(3) นาย………………………………………………………………………………………………………………	    กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด แล้วรายงานผลให้ทราบภายในวันที่……………………………………………

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามที่เสนอ.

### เอกสารหมายเลข       ตัวอย่างบันทึกขอความเห็นชอบเรียกประกวดราคา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด……………………………………………….โทร. …………………………………………

ที่   ……..………………………….                        วันที่   ………………………………………………………..……………

เรื่อง   ขอความเห็นชอบเรียกประกวดราคา…..……………………………………………………………………………………….

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัด..............................................

1. ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. …………………  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด…………………………………

ได้รับงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้าง………………………………………………….

……………………………………………………………. จำนวน……………………..รายการ   ที่…………………………………………

………………………………………………..………..……………………  ภายในวงเงิน……………………………….…………….บาท

2. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง คือ ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ราคามาตรฐาน/ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ เป็นเงิน ……………………บาท  หรือราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด เป็นเงิน …………………………บาท (ใช้กรณีงานก่อสร้าง)

4. วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน …………………………………….. บาท

5. กำหนดส่งของ/ทำงานแล้วเสร็จภายใน……….………วัน

6. ดำเนินการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 21  เพราะเป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท

7. เห็นควรกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาที่แนบมาพร้อมนี้ โดยกำหนดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาชุดละ ………………… บาท (………..…………….…………………….)ระหว่างวันที่ ………………………………………….. ถึงวันที่………………..…………………….…… (ดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ……………….………..……….  ระหว่างเวลา………………….น. ถึงเวลา………………….น. ณ ………………………..…………..

…..……………………………………………………… รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ….………………………………

เวลา………………….น.)  ยื่นซองประกวดราคาในวันที่ ……………...…………………………ระหว่างเวลา ………………….น. ถึงเวลา………………….น.  และเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ….……………………….…………….  เวลา………………….น. เป็นต้นไป  และเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ   ดังนี้

- 2 -

คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา

(1) นาย………………………………………………………………………………………………………………	    ประธานกรรมการ

(2) นาย………………………………………………………………………………………………………………	    กรรมการ

(3) นาย………………………………………………………………………………………………………………	    กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

(1) นาย………………………………………………………………………………………………………………	    ประธานกรรมการ

(2) นาย………………………………………………………………………………………………………………	    กรรมการ

(3) นาย………………………………………………………………………………………………………………	    กรรมการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจ้าง

(1) นาย………………………………………………………………………………………………………………	    ประธานกรรมการ

(2) นาย………………………………………………………………………………………………………………	    กรรมการ

(3) นาย………………………………………………………………………………………………………………	    กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน(สำหรับงานก่อสร้าง)

(1) นาย…………………………………………………………..

(2) นาย…………………………………………………………..

(3) นาย…………………………………………………………..

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการแต่ละคณะปฏิบัติ และรายงานผลให้ทราบดังนี้

1) คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา	ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 49 โดยส่งมอบเอกสารส่วนที่ 1 ของผู้ยื่นซองประกวดราคาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาในวันยื่นซองประกวดราคา และส่งมอบเอกสารทั้งหมดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาในวันเปิดซองใบเสนอราคา

2) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา	ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 50 โดยดำเนินการตรวจสอบผู้ที่ยื่นซองเสนอราคาว่า เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่  ก่อนวันเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่………………………………………….  เวลา………………………น.  และให้รายงานผลพร้อมเอกสารทั้งหมดภายในวันที่…………………………………………….

3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 71  โดยดำเนินการตรวจรับพัสดุให้วันที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่ง และดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด (สำหรับงานจัดซื้อ)

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 72  โดยดำเนินการตรวจการจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับรายงานจากผู้ควบคุมงานว่าผู้รับจ้างส่งมอบงาน และทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา (สำหรับงานก่อสร้าง)

4) ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 73  โดยดำเนินการตรวจงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ  นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบงานจากผู้รับจ้าง  และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างดำเนินการต่อไป (สำหรับงานก่อสร้าง)

- 3 -

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 45 เห็นสมควรส่งข่าวประกวดราคาเพื่อประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และหรือหนังสือพิมพ์ทางกรมประชาสัมพันธ์ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากชอบด้วยดำริ ขอได้โปรด

(1) ให้ความเห็นชอบดำเนินการประกวดราคา……………………………………………………………….

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดตามเอกสารประกวดราคาที่แนบ ภายในวงเงิน…………………………………..บาท

(2) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามที่เสนอ

(3) ลงนามใน

- ประกาศจังหวัด…………………………………

- หนังสือเรียน  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  ผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชน

แห่งประเทศไทย  ผู้อำนวยการศูนย์รวมข่าวประกวดราคา  ผู้อำนวยการศูนย์รวมข่าว

ประกวดราคาจังหวัด……………… และผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค

##### หมายเหตุ

1. ตัวอย่างนี้เป็นการขอความเห็นชอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27  และส่งเอกสารไปเผยแพร่ตามระเบียบฯ

1.1 กรณีเป็นงานจัดซื้อจะไม่มีราคากลาง  โดยจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.2 กรณีเป็นงานก่อสร้างจะมีราคากลาง  โดยจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและ ผู้ควบคุมงาน  และอาจกำหนดเงื่อนไขให้มีการดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

2. ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 45 – 46  ต้องเผยแพร่และปิดประกาศประกวดราคาก่อนการขายเอกสารประกวดราคา ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ  การขายเอกสารประกวดราคาจะต้องไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ  และวันรับซองประกวดราคาจะต้องมีระยะเวลาห่างจากวันปิดการขายเอกสารประกวดราคาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ  (โดยปกติควรจะกำหนดมากกว่า 7 วันทำการ)

3. การพิจารณากำหนดวันเปิดซองใบเสนอราคาต้องเผื่อระยะเวลาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่

4. การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ให้เสนอกำหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแต่ละคณะรายงานผลการพิจารณาตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 34 วรรคท้าย  และกรณีเป็นงานจ้างเหมาก่อสร้างให้เสนอแต่งตั้งผู้ควบคุมงานตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 37 ด้วย

- 4 -

แผนภูมิแสดงการกำหนดระยะเวลาตามระเบียบฯ

##### ตัวอย่างการกำหนดระยะเวลาการประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาลงวันที่ 1 สิงหาคม 2546  ควรจะกำหนดให้หรือขายเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2546 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2546, กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 5 กันยายน 2546, และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา 10 กันยายน 2546  โดยมีรายละเอียดในการคิดดังนี้

(1) ระยะระหว่างวันที่ประกาศประกวดราคา ถึงวันที่ให้หรือขายเอกสารประกวดราคา จะเท่ากับ     8 วันทำการ (การนับนั้นวันประกาศประกวดราคาไม่นับ  จะเริ่มนับถัดจากวันประกาศประกวดราคาเป็นวันที่แรกจนครบ 8 วันทำการ)

(2) การให้หรือขายเอกสารประกวดราคา จะเท่ากับ 8 วันทำการ

(3) ระยะระหว่างวันสิ้นสุดการให้หรือขายเอกสารประกวดราคาจนถึงวันยื่นซองเสนอราคา       จะเท่ากับ 8 วันทำการ

(4) สำหรับการพิจารณากำหนดวันเปิดซองใบเสนอราคา  ควรจะเว้นระยะเวลาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่ (ในตัวอย่างกำหนดไว้ 5 วัน)

แผนภูมิแสดงการกำหนดระยะเวลาตามตัวอย่าง

### เอกสารหมายเลข       ตัวอย่างหนังสือแจ้งเผยแพร่ข่าวการประกวดราคา

| ที่ …………………………………. |  | ศาลากลางจังหวัด……………………….. |
| --- | --- | --- |

#### วันที่……………………………………………..

เรื่อง  การประกวดราคา ………………………………………………………….

เรียน   …………………………………………….

สิ่งที่ส่งมาด้วย   สำเนาประกาศจังหวัด……………………(และเอกสารประกวดราคา เลขที่…………)  จำนวน  1  ฉบับ

ด้วยจังหวัด…………………….……………  ได้เรียกประกวดราคา…..………………………………………..

……………….……………….……………………………….  กำหนดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาชุดละ…………………….บาท (……………………………..………)  ระหว่างวันที่ …………………………………….. ถึงวันที่…………………………………………

ยื่นซองประกวดราคาในวันที่ ………………………………..……  ระหว่างเวลา………………….น. ถึงเวลา………………….น. และเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ………….………………………….….. เวลา…………………….น. เป็นต้นไป รายละเอียดตามสำเนาประกาศจังหวัด……………..………………….. (และเอกสารประกวดราคา)  ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (และเผยแพร่ข่าวประกวดราคาดังกล่าว ให้ผู้สนใจทั่วไปทราบด้วย)   จะขอบคุณมาก.

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด……………………..

โทร.  ……………………………………..

โทรสาร  ………………………………….

หมายเหตุ  1. การเผยแพร่และปิดประกาศประกวดราคา  ดำเนินการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 45

- 2 -

2. การส่งเอกสาร ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 45 (3)  ให้กรมประชาสัมพันธ์และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจะส่งแต่สำเนาประกาศหรือจะส่งเอกสารประกวดราคาไปด้วยก็ได้  แต่การส่งตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 45 (4) ให้ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาและ (5) ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค  ต้องส่งทั้งสำเนาประกาศและเอกสารประกวดราคาไปด้วย  (สำหรับการส่งข่าวประกวดราคาไปเผยแพร่ที่ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา  ให้จัดส่งศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของจังหวัด และศูนย์รวมข่าวประกวดราคาส่วนกลางที่กรมประชาสัมพันธ์จัดตั้งขึ้น)

3. การส่งให้กรมประชาสัมพันธ์  องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย  และศูนย์รวมข่าวประกวดราคา  คือการส่งไปเผยแพร่  แต่การส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค  คือการส่งไปเพื่อทราบ  เมื่อทราบแล้ว  อาจเข้าทำการตรวจสอบก็ได้

#### เอกสารหมายเลข       ตัวอย่างบันทึกคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาเพื่อส่งมอบเอกสารส่วนที่ 1

ของผู้เสนอราคาให้แก่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ                                คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา

ที่   ……..………………………….                        วันที่   ………………………………………………………..……………

เรื่อง   ขอส่งมอบเอกสารส่วนที่ 1  ของผู้ยื่นซองประกวดราคา…………………………………………………………………..

เรียน   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

ตามที่จังหวัด……………………………………….ได้ดำเนินการเรียกประกวดราคา……................................................................................................................................................................... กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่................................................. ระหว่างเวลา………………….น. ถึงเวลา………………….น. ณ .......………. ............................................ นั้น

คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา   ได้รับซองประกวดราคาจากผู้เสนอราคา        รวม...................ราย  ดังนี้

1. .........................................................................................................................

2. .........................................................................................................................

3. .........................................................................................................................

ฯลฯ

คณะกรรมการฯ  จึงขอส่งเอกสารเสนอราคาส่วนที่ 1 ของผู้เสนอราคาดังกล่าว เพื่อให้พิจารณา ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกไว้ในที่เปิดเผยก่อนเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่........…………............…เวลา.........................น.ณ ...........................................และเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งให้คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาทราบ เพื่อเปิดซองใบเสนอราคา และส่งมอบเอกสารส่วนที่ 2  ซองใบเสนอราคา และเอกสารส่วนที่เหลือของผู้เสนอราคาทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย.

ลงชื่อ...........................................................ประธานกรรมการ

(...........................................................)

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ	ลงชื่อ...........................................................กรรมการ

(...........................................................)                 (...........................................................)

- 2 -

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้รับมอบเอกสารที่ 1   ของผู้เสนอราคา     รวม......................ราย  ไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ...........................................................ประธานกรรมการ

(...........................................................)

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ	ลงชื่อ...........................................................กรรมการ

(...........................................................)                 (...........................................................)

เอกสารหมายเลข       ตัวอย่างประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เรื่องผลการตรวจ

สอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองประกวดราคา

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

### เรื่อง    ผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองประกวดราคา

### งาน……………………………………………………………………

ตามประกาศจังหวัด...…….............…................…………………... ลงวันที่........................……....…และเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้าง เลขที่......………........... เรียกประกวดราคาซื้อ/จ้าง …………….................……………

………………………………………………….... กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่...................………………....………….. ระหว่างเวลา………………….น. ถึงเวลา………………….น. ณ .....…………………………….............................  นั้น

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละรายว่า  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่แล้ว ทั้ง.....................ราย ปรากฏว่า  มีผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก	จำนวน..........................ราย  คือ

1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด.......................................

2.  บริษัท........................................................จำกัด

3.  บริษัท........................................................จำกัด

4.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด.......................................

ประกาศ  ณ  วันที่.................................................

ลงชื่อ

(...................................................)

ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

#### เอกสารหมายเลข	  ตัวอย่างบันทึกคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบการมีผล

#### ประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองประกวดราคาให้แก่คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดทราบ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ                                คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

ที่   ……..………………………….                        วันที่   ………………………………………………………..……………

เรื่อง   ผลการตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารส่วนที่ 1  ของผู้ยื่นซองประกวดราคางาน………………………………….

เรียน   คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา

ตามที่จังหวัด……………………………………….ได้ดำเนินการเรียกประกวดราคาซื้อ/จ้าง………………..

................................................................................................................................. กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่................................................. ระหว่างเวลา………………….น. ถึงเวลา………………….น. ณ ..……...…………. ...................................…........ และคณะกรรมการการรับและเปิดซองประกวดราคา ได้ส่งเอกสารเสนอราคาส่วนที่ 1 ของผู้เสนอราคา จำนวน....……...ราย เพื่อให้พิจารณาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่  นั้น

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละรายแล้ว ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก จำนวน..........ราย  รายละเอียดปรากฏตามสำเนาประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  เรื่องผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองประกวดราคางาน…………………………........................................................ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย.

ลงชื่อ...........................................................ประธานกรรมการ

(...........................................................)

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ	ลงชื่อ...........................................................กรรมการ

(...........................................................)                 (...........................................................)

เอกสารหมายเลข	    ตัวอย่างบันทึกคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาเพื่อส่งมอบหลักประกันซอง

ซองใบเสนอราคาและเอกสารส่วนที่ 2  ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ                                คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา

ที่   ……..………………………….                        วันที่   ………………………………………………………..……………

เรื่อง   ขอส่งมอบเอกสารทั้งหมดของผู้ยื่นซองประกวดราคางาน…………………………………………………………………

เรียน   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้แจ้งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก จำนวน.........ราย ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เรื่องผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองประกวดราคางาน………………………………………..............................................  นั้น

คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ขอส่งมอบเอกสารส่วนที่ 2  ใบเสนอราคา และสำเนาหลักประกันซองมูลค่าซองละ ……..............…………….........บาท ของผู้เสนอราคาทุกราย ตามรายละเอียด ดังนี้

| ซองลำดับที่ | ผู้ยื่นซองประกวดราคา | หลักประกันซองที่นำมาวาง |
| --- | --- | --- |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย.

ลงชื่อ....................................................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ......................………….............….กรรมการ

(....................................................)                           (...............................………….....)

ลงชื่อ...................................................กรรมการ	    ลงชื่อ....................................…………..เจ้าหน้าที่การเงิน

(...................................................)                            (..............................……...……..)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้รับมอบเอกสารดังกล่าวข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.........................................................ประธานกรรมการ                                      		                (.........................................................)

ลงชื่อ....................................................กรรมการ   	     ลงชื่อ...................................................กรรมการ

(....................................................)                           (...................................................)

### เอกสารหมายเลข       ตัวอย่างบันทึกคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อแจ้งผลการประกวดราคา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ                                คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

ที่   ……..………………………….                        วันที่   ………………………………………………………..……………

เรื่อง   ผลการประกวดราคางาน……………………………………………………………………………………………………………

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัด..............................................  ผ่าน  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามที่ได้โปรดแต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา งาน….………………….…………………………………………………………………………………………………………………..…..  ภายในวงเงิน…………………………..……………..…. บาท ( ………………………………………………………..…………………… ) กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ……………..…………………………   นั้น

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้รับมอบเอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 จากคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา จำนวน ………….…. ราย  คณะกรรมการพิจารณาผลฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่แล้ว  ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก จำนวน ……………….. ราย และไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก จำนวน ………….… ราย เนื่องจาก…………………………………………………………………………….ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกไว้ในที่เปิดเผย  ณ …………. ….……………………………….ตั้งแต่วันที่ …..………………………….. และได้แจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาทราบด้วยแล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้รับมอบใบเสนอราคา และเอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดจากคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดของผู้เสนอราคาทุกรายแล้ว  ปรากฏว่า

ซองที่ 1 บริษัท …………………..…………………… เสนอราคา………………………………………….บาท

(………………………………………………………………)  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง (ไม่ถูกต้อง) แต่เสนอรายละเอียดของพัสดุ/งานจ้าง  ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา สรุปได้ดังนี้

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

………………….ฯลฯ………………

ซองที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ……..…………………… เสนอราคา………………………………………….บาท

(………………………………………………………………)  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง (ไม่ถูกต้อง) แต่เสนอรายละเอียดของพัสดุ/งานจ้าง  ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา สรุปได้ดังนี้

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

………………….ฯลฯ………………

- 2 -

ซองที่ 3 บริษัท …………………..…………………… เสนอราคา………………………………………….บาท

(………………………………………………………………) เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอรายละเอียดของพัสดุ/งานจ้าง  ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา สรุปได้ดังนี้

ซองที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด………………..………… เสนอราคา………………………………………….บาท

(………………………………………………………………) เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอรายละเอียดของพัสดุ/งานจ้าง  ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้พิจารณาจากผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเสนอรายละเอียดของพัสดุ/งานจ้างถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาทุกรายแล้วเห็นว่า บริษัท/ห้างฯ    ………..…………………………………………..… เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  ราคาที่เสนอสูง/ต่ำกว่าวงเงินที่จะซื้อ/จ้าง เป็นเงิน ………………………..………….บาท (สูง/ต่ำกว่าราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดไว้ เป็นเงิน ……………………….………….บาท กรณีเป็นงานก่อสร้างซึ่งมีราคากลาง) จึงได้ทำการต่อรองราคาแล้ว ปรากฏว่า บริษัท/ห้างฯ …..……………………..……..…  ยินยอมลดราคาให้ จำนวน …….…….……….…. บาท   ซึ่งเป็นราคาที่อยู่ภายในวงเงินที่จะซื้อ/จ้าง (และไม่เกินราคากลาง) การต่อรองราคานี้ บริษัท/ห้างฯ ……….………………………………….. จำกัด  ได้มีหนังสือ ที่………………………ลงวันที่……………………………………….. ยืนยันการลดราคาไว้เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ  ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว   มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับราคาจากบริษัท/ห้างฯ ……………………………….………….  ผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง……….………………………………….…เป็นเงิน …………………………..…………………….… บาท ( ………………………………………………………………………….. ) กำหนดส่งของ/ทำงานแล้วเสร็จภายใน……….…………. วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา.

ลงชื่อ.............................................................ประธานกรรมการ

(.............................................................)

ลงชื่อ.............................................................กรรมการ

(.............................................................)

ลงชื่อ.............................................................กรรมการ

(.............................................................)

หมายเหตุ  1. กรณีเป็นงานจัดซื้อจะไม่มีราคากลาง  หากเป็นงานก่อสร้างจะมีราคากลาง

2. กรณีเป็นงานก่อสร้าง หากมีผู้เสนอราคาไม่เกินราคากลาง และเป็นราคาซึ่งได้มีการประเมิน (Evaluate)

แล้วห้ามต่อรองราคาอีก  เว้นแต่การต่อรองราคาตามระเบียบฯ ข้อ 43 และข้อ 50 (2) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่   9 ตุลาคม 2544 แจ้งโดยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/ว 199  ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2544

### เอกสารหมายเลข  	ตัวอย่างบันทึกของเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อนำเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

### พิจารณาผลการประกวดราคา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด……………………………………………….โทร. …………………………………………

ที่   ……..………………………….                        วันที่   ………………………………………………………..……………

เรื่อง   ผลการประกวดราคางาน……………………………………………………………………………………………………………

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัด..............................................

ตามที่ได้โปรดให้ความเห็นชอบเรียกประกวดราคางาน…….……………..……………………….……….ภายในวงเงินงบประมาณ …………………..………………….. บาท   ( ……………..…………………………….………………. )   กำหนดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ …….………………………….……… ถึงวันที่ ……………………..……….. ยื่นซองประกวดราคาวันที่ .…………………….……………..  และเปิดซองใบเสนอราคาวันที่ ……………………..…………….

ณ ……………..………….……………………..…… นั้น

การประกวดราคาดังกล่าว มีผู้สนใจมารับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน…….... ราย มีผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน …..……………….…. ราย  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่แล้ว ปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก จำนวน …………. ราย และไม่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ………..… ราย เนื่องจาก ……………..…………………………………………………………..…….…………….……………   คณะกรรมการพิจารณาผลฯ  ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกไว้ในที่เปิดเผย ณ ……………… ……………………………………..………….  เมื่อวันที่ ………………………………………...…… กับได้แจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาทราบ และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทุกราย  ปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเสนอรายละเอียดของพัสดุ/งานจ้าง ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา จำนวน………... ราย และมีผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้อง (ไม่ถูกต้อง) และเสนอรายละเอียดของพัสดุ/งานจ้าง ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา จำนวน………..… ราย

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท/ห้างฯ …..………………………..…………… เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ราคาที่เสนอสูง/ต่ำกว่าวงเงินที่จะซื้อ/จ้าง เป็นเงิน ………………………….……. บาท (สูง/ต่ำกว่าราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดไว้ เป็นเงิน ……………………………. บาท กรณีเป็นงานก่อสร้างซึ่งมีราคากลาง) คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ต่อรองราคาแล้ว ปรากฏว่า บริษัท/ห้างฯ …………………………………….

ยินยอมลดราคาให้ จำนวน……..…………………… บาท ซึ่งเป็นราคาที่อยู่ภายในวงเงินที่จะซื้อ/จ้าง (และไม่เกินราคากลาง) การต่อรองราคานี้บริษัท/ห้าง…………………………………………………...…...  ได้มีหนังสือ ที่…………………………

- 2 -

ลงวันที่ ………………………………………………………..ยืนยันการลดราคาไว้เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ซื้อ/จ้างบริษัท/ห้างฯ ……………………….………………………….  ผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน …………………………….………..… บาท ( …………………………………………………………….……..……… ) กำหนดส่งของ/ทำงานแล้วเสร็จภายใน……….……วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา รายละเอียดตามเอกสารทั้งหมดที่เสนอมาพร้อมนี้

การประกวดราคาครั้งนี้ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ราคาที่คณะกรรมการพิจารณาผลฯ เห็นสมควรซื้อ/จ้างต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ เป็นเงิน ………………………………………..……….บาท หรือร้อยละ ……………... ของงบประมาณ (และต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ………………………………..…………….…บาท หรือร้อยละ …….………. ของราคากลาง) จึงเห็นสมควรอนุมัติรับราคางานจัดซื้อ/จ้าง………………………………………………………….………………………………………………….. จากบริษัท/ห้างฯ ……………………………………………..………….เป็นเงิน ………………………… บาท ( ………………………………………….. ) กำหนดส่งของ/ทำงานแล้วเสร็จภายใน……….…………. วัน ตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  หากชอบด้วยดำริ  ขอได้โปรด

1. อนุมัติรับราคางานจัดซื้อ/จ้าง…………………………………………………………………………………….. จากบริษัท/ห้างฯ ……………….………………..…………………………………….เป็นเงิน ……………………………………… บาท( …………………………………………………………………….. ) กำหนดส่งของ/ทำงานแล้วเสร็จภายใน……….…………. วัน ตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเสนอ

2. ลงนามใน

(1) ประกาศจังหวัด ………………………………………….…  (แจ้งผลการประกวดราคา)

(2) หนังสือถึง บริษัท/ห้างฯ ……………………………………………… จำกัด (แจ้งสนองรับราคา)

หมายเหตุ   1. การเสนอขออนุมัติรับราคานี้ ต้องได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณก่อน

2. กรณีเป็นงานจัดซื้อจะไม่ราคากลาง  หากเป็นงานก่อสร้างจะมีราคากลาง

### เอกสารหมายเลข       ตัวอย่างประกาศผลการประกวดราคา

ประกาศจังหวัด……………………..…………………………

เรื่อง   ผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง……..…………………………………………..

-------------------------------------------

ตามประกาศจังหวัด ……………………………….……….….  ลงวันที่ ………………..………………….…..เรียกประกวดราคาซื้อ/จ้าง ……………………….…………………………….…………………..……….. กำหนดยื่นซองประกวดราคาวันที่ ..……………….……………..……….…... และเปิดซองใบเสนอราคาวันที่ ………………………………………...  นั้น

จังหวัด ……………………..…………….…. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้ง …………..ราย

แล้ว  ตกลงรับราคาจาก บริษัท/ห้างฯ ………………….…………………..………..  เป็นเงิน ………………………………บาท ( ………………….……………………………………….…………….. ) กำหนดส่งของ/ทำงานแล้วเสร็จภายใน……….………วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ประกาศ ณ วันที่ ……………………………….……………….

ลงชื่อ

(…………………………………………………)

ผู้ว่าราชการจังหวัด………………………………..

เอกสารหมายเลข       ตัวอย่างหนังสือแจ้งสนองรับราคา

| ที่ …………………………………. |  | ศาลากลางจังหวัด……………………….. |
| --- | --- | --- |

#### วันที่……………………………………………..

เรื่อง  การประกวดราคาซื้อ/จ้าง ………………………………………………………….

เรียน  กรรมการผู้จัดการบริษัท/หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ……………………………………………………………..

อ้างถึง  ใบเสนอราคาของบริษัท/ห้าง ……………………..………………  ลงวันที่ ………………………………………

ตามที่บริษัท/ห้างฯ ………………………………….…………………………….…  ได้เสนอราคาขาย/รับจ้าง ……………………………………..……………………………….……. เป็นเงิน ….……………………………………………….… บาท

( …………………………………………….……………………………. ) กำหนดส่งของ/ทำงานแล้วเสร็จภายใน……….……. วัน

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  ต่อจังหวัด …………………………………………..……   นั้น

จังหวัด ………………….……………….  ตกลงรับราคาจากบริษัท/ห้างฯ ………….…….……………….... จึงให้บริษัทฯ/ห้างฯ นำหลักประกันสัญญา จำนวน ……………………………… บาท ( ……………………………………..… )   (อากรแสตมป์มูลค่า …………………………………………… บาท กรณีเป็นงานจ้าง) ติดต่อทำสัญญาที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ………………………………….….…  ภายใน ………….. วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือนี้  อนึ่ง หากบริษัทฯ/ห้างฯ ประสงค์จะใช้หนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารหรือสถาบันการเงินใดที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา) ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไปขอแสดงความนับถือ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด……………………..

โทร.  ……………………………………..

โทรสาร  ………………………………….

หมายเหตุ   1.  หลักประกันสัญญา ให้คำนวณตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ซึ่งปกติจะกำหนดไว้        ร้อยละ 5 ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 142

- 2 -

2.  กรณีเป็นงานซื้อจะไม่ต้องติดอากรแสตมป์ที่สัญญา แต่หากเป็นงานจ้างจะต้องติดอากรแสตมป์ที่สัญญา  โดยเสียค่าอากรแสตมป์พันละ 1 บาท ของราคาค่าจ้าง  เศษของบาทให้ปัดเป็น 1 บาท สำหรับปิดในสัญญาต้นฉบับ สำหรับสัญญาคู่ฉบับ ให้พิจารณาจากสัญญาต้นฉบับ  กรณีสัญญาต้นฉบับติดอากรแสตมป์ไม่เกิน 5 บาท สัญญาคู่ฉบับติด 1 บาท  กรณีสัญญาต้นฉบับติดอากรแสตมป์เกินกว่า 5 บาท  สัญญาคู่ฉบับต้องติด 5 บาท

- กรณีสัญญาจ้างไม่ได้แยกภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ ให้คิดจากค่าจ้างทั้งหมด

- กรณีสัญญาจ้างได้แยกภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ ให้หักค่าภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากค่าจ้างทั้งหมดก่อน

- กรณีสัญญาจ้างมีมูลค่าตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดอากรแสตมป์ โดยนำสัญญาไปสลักหลังที่สรรพากรก่อนทำสัญญาหรือภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันทำสัญญา

### เอกสารหมายเลข       ตัวอย่างบันทึกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ                                          คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ที่   ……..………………………….                        วันที่   ………………………………………………………..……………

เรื่อง   การตรวจรับ…………………………………………………………………………………………………………………………..

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัด.............................................. ผ่าน  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามที่ได้โปรดแต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้าย  เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจัดซื้อ…….

...................................…………................................................  ซึ่งจังหวัด………..………………………………………….

ได้สั่งซื้อจากบริษัท/ห้าง.....…..................................................…..........................................…………….....เป็นเงิน ………................................บาท (.............................................................) ตามใบสั่งซื้อ/สัญญาเลขที่…………………

ลงวันที่ ....................................................  นั้น

ผู้ขายได้นำพัสดุมาส่งมอบที่…………………………………………. เมื่อวันที่.........…………………………. รายละเอียดตามหนังสือบริษัทฯ/ห้างฯ ที่..................................... ลงวันที่.........................................……… ที่แนบมาพร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ร่วมกันตรวจพัสดุที่ผู้ขายส่งมอบแล้วเห็นว่า ผู้ขายส่งของถูกต้องครบถ้วนทุกประการ จึงได้  ทำการตรวจรับไว้เมื่อวันที่……………..........................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป.

ลงชื่อ.............................................................ประธานกรรมการ

(.............................................................)

ลงชื่อ.............................................................กรรมการ

(.............................................................)

ลงชื่อ.............................................................กรรมการ

(.............................................................)

### เอกสารหมายเลข       ตัวอย่างบันทึกคณะกรรมการตรวจการจ้าง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ                                          คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ที่   ……..………………………….                        วันที่   ………………………………………………………..……………

เรื่อง   การตรวจรับงานจ้าง…………………………………………………………………………………………………………………

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัด.............................................. ผ่าน  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามที่ได้โปรดแต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้าย  เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง…….

...................................…………................................................  ซึ่งจังหวัด………..………………………………………….

ได้ทำสัญญากับบริษัท/ห้าง.....…..................................................…..................................................เป็นเงิน ………................................บาท (.............................................................) ตามสัญญาเลขที่........................ลงวันที่ ....................................................  นั้น

ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และส่งมอบงานงวดที่..................................................................เมื่อวันที่................................................………  รายละเอียดตามหนังสือบริษัทฯ/ห้างฯ ที่.....................................ลงวันที่..................................................……… ที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ร่วมกันตรวจงานจ้างที่ผู้รับจ้าง   ส่งมอบแล้วเห็นว่า ผู้รับจ้างได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ จึงได้ทำการตรวจรับมอบไว้เมื่อวันที่..................................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป.

ลงชื่อ.............................................................ประธานกรรมการ

(.............................................................)

ลงชื่อ.............................................................กรรมการ

(.............................................................)

ลงชื่อ.............................................................กรรมการ

(.............................................................)

# Text boxes

8 วันทำการ

ช่วงเวลาการ      เผยแพร่ข่าวการประกวดราคา

ช่วงเวลาการกำหนดวันดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

ช่วงเวลาสำหรับการตรวจสอบผู้เสนอราคา           ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ         ผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่ (จากเอกสารส่วนที่ 1)

ช่วงเวลาของการ ให้/ขายเอกสารประกวดราคา

ช่วงเวลาการ      เผยแพร่ข่าวการประกวดราคา

วันประกาศประกวดราคา

วันแรกของการให้/ขายเอกสารประกวดราคา

วันสิ้นสุดของการให้/ขายเอกสารประกวดราคา

วันเปิดซองใบเสนอราคา

วันยื่นซองประกวดราคา

7 วันทำการ

7 วันทำการ

ตามที่เห็นควรกำหนดผ วัน

7 วันทำการ

ช่วงเวลาการกำหนดวันดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

ช่วงเวลาของการ ให้/ขายเอกสารประกวดราคา

ช่วงเวลาสำหรับการตรวจสอบผู้เสนอราคา           ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ         ผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่ (จากเอกสารส่วนที่ 1)

8 วันทำการ

5 วัน

วันสิ้นสุดของการให้/ขายเอกสารประกวดราคา

8 วันทำการ

วันเปิดซองใบเสนอราคา

วันแรกของการให้/ขายเอกสารประกวดราคา

วันยื่นซองประกวดราคา

วันประกาศประกวดราคา